|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI**  **ĐƠN VỊ: Khoa Công Nghệ Thông Tin ……………………………………………** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự lo – Hạnh phúc** |

*Hà nội, ngày 08 tháng 5 năm 2025*

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN**

Họ và tên sinh viên: Trần Minh Đức Mã sinh viên: 2210900014

Lớp: K22CNT4 Khóa học: 2022-2026

Đơn vị thực tập: DevMaster

Đề tài: Cộng đồng sinh viên

Thời gian: từ ngày 29 tháng 4 năm 2025. đến ngày … tháng .. năm 2024

**KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC THỰC HIỆN (Gợi ý)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Nội dung thực tập (Kế hoạch)** | **Kết quả  thực hiện** | **Ghi chú** |
| **Buổi 1**  (Từ: 29/04/2025 Đến: 05/05/2025) | * Tìm thành viên cho nhóm. * Làm dề cương | * Nộp báo cáo trên classroom * Hoàn thành | Done |
| **Buổi 2**  (Từ: 06/05/2025 Đến:10/05/2025) | * Thực hiện báo cáo tuần * Đưa ra nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm * Làm UI của người dùng * Đưa ra được khung của trang web | * Nộp file trên classroom * Đã phân công xong nhiệm vụ cho từng thành viên * Đưa ra được khung mẫu của trang web * Làm xong tất cả chức năng cơ bản của trang web | Done |
| **Buổi 3**  (Từ: 11/05/2025 Đến:18/05/2025) | * Thực hiện báo cáo tuần * Làm thêm chức năng trả lời bình luận của post * Chức năng like bài viết của comment * Kiểm tra lỗi và nội dung của file word | * Nộp file trên classroom * Đã làm xong Reply comment * Đang triển khai thêm like comment * Đã kiểm tra xong lỗi của word và đưa cho thành viên sửa lại | 90% |
| **Buổi 4**  (Từ: …/…/2024 Đến:…/…/2024) |  |  |  |

Nhận xét:

Điểm đánh giá: ….

Bằng chữ:

|  |  |
| --- | --- |
|  | *…………, ngày…. tháng.....năm 2025* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Người hướng dẫn** *(ký, ghi rõ họ tên)* |  | **Sinh viên thực hiện**  *(Ký, ghi rõ họ tên)*  *Đức*  Trần Minh Đức |