| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI ĐƠN VỊ: Khoa Công Nghệ Thông Tin …………………………………………… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự lo – Hạnh phúc |
| --- | --- |

Hà nội, ngày 08 tháng 5 năm 2025

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Họ và tên sinh viên: Trần Minh Đức	Mã sinh viên: 2210900014

Lớp: K22CNT4	Khóa học: 2022-2026

Đơn vị thực tập: DevMaster

Đề tài: Cộng đồng sinh viên

Thời gian: từ ngày 29 tháng 4 năm 2025.      đến ngày … tháng .. năm 2024

KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC THỰC HIỆN  (Gợi ý)

| Thời gian | Nội dung thực tập (Kế hoạch) | Kết quả thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Buổi 1 (Từ: 29/04/2025 Đến: 05/05/2025) | - Tìm thành viên cho nhóm. - Làm dề cương | - Nộp báo cáo trên classroom - Hoàn thành | Done |
| Buổi 2 (Từ: 06/05/2025 Đến:10/05/2025) | - Thực hiện báo cáo tuần - Đưa ra nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm - Làm UI của người dùng - Đưa ra được khung của trang web | - Nộp file trên classroom - Đã phân công xong nhiệm vụ cho từng thành viên - Đưa ra được khung mẫu của trang web - Làm xong tất cả chức năng cơ bản của trang web | Done |
| Buổi 3 (Từ: 11/05/2025 Đến:18/05/2025) | - Thực hiện báo cáo tuần - Làm thêm chức năng trả lời bình luận của post - Chức năng like bài viết của comment - Kiểm tra lỗi và nội dung của file word | - Nộp file trên classroom - Đã làm xong Reply comment - Đang triển khai thêm like comment - Đã kiểm tra xong lỗi của word và đưa cho thành viên sửa lại | 90% |
| Buổi 4 (Từ: …/…/2024 Đến:…/…/2024) |  |  |  |

Nhận xét:

Điểm đánh giá: ….

Bằng chữ:

|  | …………, ngày…. tháng.....năm 2025 |
| --- | --- |

| Người hướng dẫn (ký, ghi rõ họ tên) |  | Sinh viên thực hiện (Ký, ghi rõ họ tên) Đức Trần Minh Đức |
| --- | --- | --- |